Proyecto Mini Excavaciones Erable

Etapa 1 (finalizada)

- Implementación opción multilenguaje inglés y frances, puesta a punto y optimización de diccionarios

- Incorporación de componente con ubicación geográfica tipo mapa con origen en el api de Google Maps.

- Optimización SEO con capacidad multilenguaje del sitio a través de creación y/o optimización de etiquetas meta

Etapa 2 (por aprobación)

- Creación de componente a través del cual se ingresará a la sección Blogs con preview del tema

- Creación de página con el contenido del blog respectivo (uso de variables) y creación y uso de contenido multilenguaje.

- Creación de página “Thank you” para manejar variables SEO comprobables por navegación de usuarios.

- Incorporación de las etiquetas meta necesarias a las nuevas seccioned para optimización SEO.

- Modificaciones menores como agregar el número de teléfono con posibilidad de llamada al hacer click, etc.

- Condiciones:

  - Las imágenes y el contenido de los blogs deben ser suministrado

  - Las traducciones deben ser comprobadas en su sintaxis y modismos

  - Cualquier opción adicional a las presentadas / aprobadas podría incurrir en la modificación del tiempo y costo de la etapa.

- Tiempo de realización: 4 días y dependerá de la entrega del contenido de todas las entradas de los blogs.

- Costo de la etapa 2:  USD $120.